# Universidad de Costa Rica

IF4101 - Lenguajes para Aplicaciones Comerciales

# Proyecto 2: Desarrollo de una aplicación web para punto de venta

Gestión de cuentas bancarias y registro de órdenes de venta

**Informe de avance técnico**

**Equipo 5**

Caleb Hernández Vega

Sebastián Cordero Quesada

Josué Delgado Corrales

Alejandro Porras

**Fecha de avance:** 1 de julio de 2026

# Tabla de contenidos

1. Sentencia del problema

2. Descripción general de la solución

3. Arquitectura lógica y estructura física del proyecto

4. Funcionalidades implementadas y verificadas

5. Base de datos

6. API RESTful desarrollada

7. Manejo transaccional

8. Frontend WPF

9. Accesibilidad digital

10. Evidencia de avance por archivos y commits

11. Pendientes críticos

12. Bitácora de avance verificado

13. Conclusiones de avance

# 1. Sentencia del problema

El Proyecto 2 solicita el desarrollo de una aplicación de punto de venta con backend en ASP.NET Core Web API y frontend en WPF. El sistema debe consumir servicios RESTful, utilizar SQL Server como motor de base de datos y aplicar una arquitectura por capas. Para el Equipo 5, el actualizador asignado corresponde a la gestión de cuentas bancarias.

Además del actualizador, el sistema debe registrar una orden de venta con patrón maestro-detalle. La orden debe permitir seleccionar cliente, agregar productos con cantidad, mostrar detalle, subtotal, impuesto y total, remover productos, incrementar o decrementar cantidades y actualizar inventario al procesar la venta.

Este informe resume únicamente el avance técnico verificado en el repositorio local y remoto del proyecto. No se atribuyen tareas no verificadas a integrantes que no tengan evidencia concreta en archivos, commits o funcionalidades revisadas.

# 2. Descripción general de la solución

La solución implementada se organiza como una aplicación separada físicamente en backend, frontend WPF y proyectos compartidos. La comunicación entre el WPF y el backend se realiza mediante HTTP hacia la API REST.

| Área | Descripción |
| --- | --- |
| Backend | Expone endpoints REST para catálogos, cuentas bancarias y órdenes. |
| Frontend WPF | Permite gestionar cuentas bancarias y registrar órdenes de venta. |
| Base de datos | SQL Server con tablas para bancos, compañías, clientes, empleados, productos, cuentas bancarias, órdenes y detalles. |
| Proyectos compartidos | Contienen contratos, DTOs, entidades y excepciones usadas por backend y WPF. |
| Regla de negocio principal | Cálculo de IVA y actualización de inventario durante el registro de la orden. |

# 3. Arquitectura lógica y estructura física del proyecto

La solución mantiene una arquitectura por capas:

| Capa | Proyecto | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación backend | Proyecto_backend/SalesPro.Api | Controladores REST, Swagger y configuración de API. |
| Negocio | Proyecto_backend/SalesPro.Business | Validaciones, reglas de negocio y coordinación de operaciones. |
| Datos | Proyecto_backend/SalesPro.Data | Repositorios ADO.NET, consultas SQL y manejo de transacciones. |
| Presentación WPF | Proyecto_WPF/SalesPro.Wpf | Vistas, ViewModels, comandos y consumo de API. |
| Dominio | Proyecto_compartido/SalesPro.Domain | Entidades y excepciones del dominio. |
| Contratos | Proyecto_compartido/SalesPro.Contracts | DTOs, requests y responses compartidos. |

La estructura física actual es:

Proyecto_backend/
  SalesPro.Api
  SalesPro.Business
  SalesPro.Data
  database
  scripts

Proyecto_WPF/
  SalesPro.Wpf

Proyecto_compartido/
  SalesPro.Domain
  SalesPro.Contracts

Esta separación se realizó para facilitar los entregables solicitados: Proyecto_backend comprimido y Proyecto_WPF comprimido. El directorio Proyecto_compartido contiene clases requeridas por ambos proyectos.

# 4. Funcionalidades implementadas y verificadas

## 4.1 Gestión de cuentas bancarias

Se encuentra implementado el CRUD de cuentas bancarias en backend y WPF.

Operaciones disponibles:

listar cuentas bancarias;

buscar cuentas bancarias;

obtener cuenta bancaria por identificador;

crear cuenta bancaria;

actualizar cuenta bancaria;

eliminar cuenta bancaria.

Archivos principales:

Proyecto_backend/SalesPro.Api/Controllers/CuentasBancariasController.cs

Proyecto_backend/SalesPro.Business/Services/CuentaBancariaService.cs

Proyecto_backend/SalesPro.Data/Repositories/CuentaBancariaRepository.cs

Proyecto_WPF/SalesPro.Wpf/Views/CuentasBancariasView.xaml

Proyecto_WPF/SalesPro.Wpf/ViewModels/CuentasBancariasViewModel.cs

## 4.2 Registro de orden de venta

Se encuentra implementado el flujo base de registro de orden:

búsqueda y selección de cliente mediante ventana WPF;

búsqueda y selección de productos mediante ventana WPF;

ingreso de cantidad;

detalle maestro-detalle en tabla;

incremento y decremento de cantidades;

remoción de productos;

cálculo visual de subtotal, IVA estimado y total estimado;

envío de la orden al backend;

procesamiento transaccional de la orden en la capa de datos.

Archivos principales:

Proyecto_backend/SalesPro.Api/Controllers/OrdenesController.cs

Proyecto_backend/SalesPro.Business/Services/OrdenService.cs

Proyecto_backend/SalesPro.Data/Repositories/OrdenRepository.cs

Proyecto_WPF/SalesPro.Wpf/Views/NuevaOrdenView.xaml

Proyecto_WPF/SalesPro.Wpf/Views/BuscarClienteWindow.xaml

Proyecto_WPF/SalesPro.Wpf/Views/BuscarProductoWindow.xaml

Proyecto_WPF/SalesPro.Wpf/ViewModels/NuevaOrdenViewModel.cs

# 5. Base de datos

La base de datos se crea mediante el script:

Proyecto_backend/database/00_create_salespro.sql

El script crea la base SalesPro y las tablas principales:

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| ParametroSistema | Parámetros generales como IVA. |
| Banco | Bancos registrados. |
| Compania | Compañías registradas. |
| Cliente | Clientes que pueden asociarse a órdenes. |
| Empleado | Empleados que registran órdenes. |
| Producto | Productos vendibles, precios e inventario. |
| Compania_Cuenta_Bancaria | Cuentas bancarias asignadas a compañía y banco. |
| Pos_Orden | Encabezado de orden de venta. |
| Pos_Orden_Detalle | Detalle de productos por orden. |

El script incluye datos semilla para bancos, compañía, clientes, empleado, productos, cuentas bancarias y parámetro IVA.

Validación ejecutada:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Proyecto_backend\scripts\setup-localdb.ps1

Resultado verificado:

Bancos: 3
Productos: 4
IVA: 13

# 6. API RESTful desarrollada

La API expone recursos para catálogos, cuentas bancarias y órdenes.

| Recurso | URL | Método | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Bancos | /api/catalogos/bancos | GET | Lista bancos registrados. |
| Compañías | /api/catalogos/companias | GET | Lista compañías registradas. |
| Clientes | /api/catalogos/clientes?buscar={texto} | GET | Busca clientes por texto. |
| Productos | /api/catalogos/productos?buscar={texto} | GET | Busca productos por texto. |
| Cuentas bancarias | /api/cuentas-bancarias | GET | Lista o busca cuentas bancarias. |
| Cuentas bancarias | /api/cuentas-bancarias/{id} | GET | Obtiene una cuenta bancaria por id. |
| Cuentas bancarias | /api/cuentas-bancarias | POST | Crea una cuenta bancaria. |
| Cuentas bancarias | /api/cuentas-bancarias/{id} | PUT | Actualiza una cuenta bancaria. |
| Cuentas bancarias | /api/cuentas-bancarias/{id} | DELETE | Elimina una cuenta bancaria. |
| Órdenes | /api/ordenes | POST | Crea una orden de venta. |
| Órdenes | /api/ordenes/{numeroOrden} | GET | Obtiene una orden por número. |

La API también cuenta con Swagger para revisión interactiva:

http://localhost:5294/swagger

Las pruebas manuales están en:

Proyecto_backend/SalesPro.Api/SalesPro.Api.http

# 7. Manejo transaccional

La transacción principal se implementa en:

Proyecto_backend/SalesPro.Data/Repositories/OrdenRepository.cs

El flujo transaccional realiza:

1. apertura de conexión SQL;

2. inicio de SqlTransaction;

3. validación de cliente;

4. validación de empleado, si aplica;

5. validación de productos;

6. inserción de encabezado de orden;

7. inserción de detalles;

8. descuento de inventario;

9. Commit si todo finaliza correctamente;

10. Rollback si ocurre una excepción antes del commit.

Este punto es crítico porque en la evaluación anterior del proyecto pasado se evidenció una debilidad al explicar transacciones. En este proyecto, la transacción está localizada y se puede defender desde una clase concreta.

# 8. Frontend WPF

La aplicación WPF contiene dos funcionalidades principales:

| Vista | Archivo | Función |
| --- | --- | --- |
| Gestión de cuentas bancarias | CuentasBancariasView.xaml | CRUD visual de cuentas bancarias. |
| Nueva orden | NuevaOrdenView.xaml | Registro de orden maestro-detalle. |
| Búsqueda de cliente | BuscarClienteWindow.xaml | Selección de cliente asociado a la orden. |
| Búsqueda de producto | BuscarProductoWindow.xaml | Selección de producto y cantidad. |

El WPF consume la API mediante:

Proyecto_WPF/SalesPro.Wpf/Services/ApiClientService.cs

La vista de orden ya no depende de escribir manualmente el identificador del cliente. Actualmente se abre una ventana de búsqueda, se consulta el endpoint de clientes y se asigna el cliente seleccionado al ViewModel.

# 9. Accesibilidad digital

Se incorporaron ajustes básicos de accesibilidad digital en WPF relacionados con criterios de la Ley 7600:

nombres accesibles en controles principales mediante AutomationProperties.Name;

ayudas contextuales mediante AutomationProperties.HelpText;

ToolTip en controles importantes;

orden de tabulación para navegación por teclado;

mensajes de estado con AutomationProperties.LiveSetting;

encabezados de pantalla con AutomationProperties.HeadingLevel.

Estos ajustes se implementaron en las vistas principales, pero no sustituyen una validación formal con lector de pantalla o usuario final.

# 10. Evidencia de avance por archivos y commits

## Commits relevantes verificados

| Commit | Descripción |
| --- | --- |
| cebaee4 | Estabilización documental y organización del proyecto. |
| e79a330 | Agregado de accesibilidad básica en WPF. |
| 6186da3 | Búsqueda y selección de cliente en la orden. |
| eed8d21 | Separación física entre backend, WPF y proyectos compartidos. |

## Validaciones ejecutadas

Compilación:

dotnet build SalesPro.slnx --no-restore

Resultado:

0 errores, 0 advertencias

Base de datos:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Proyecto_backend\scripts\setup-localdb.ps1

Resultado:

Base montada correctamente en LocalDB.

# 11. Pendientes críticos

Los siguientes puntos no deben marcarse como concluidos hasta tener evidencia:

| Pendiente | Motivo |
| --- | --- |
| Pruebas completas del archivo .http | Se requiere confirmar todos los endpoints y casos negativos. |
| Prueba manual completa del CRUD de cuentas bancarias en WPF | Debe validarse creación, edición, búsqueda y eliminación desde interfaz. |
| Prueba manual completa de orden desde WPF | Debe validarse cliente, productos, cantidades, total e inventario. |
| Evidencia de rollback por stock insuficiente | Debe documentarse antes/después de inventario y ausencia de orden parcial. |
| Documento final formal | Este archivo es informe de avance, no entrega final. |
| Diagramas ER y dominio finales | Deben hacerse con nombres claros, multiplicidades y relaciones no ambiguas. |

# 12. Bitácora de avance verificado

Esta bitácora registra únicamente avance verificado en el repositorio. No se atribuyen tareas a integrantes sin evidencia concreta.

| Fecha | Responsable verificado | Actividad | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-29 | Sebastián Cordero | Base inicial del proyecto por capas. | Commit 6b2ffbc. |
| 2026-06-30 | Sebastián Cordero | Organización documental y estructura de trabajo. | Commit cebaee4. |
| 2026-06-30 | Sebastián Cordero | Accesibilidad básica en WPF. | Commit e79a330. |
| 2026-06-30 | Sebastián Cordero | Búsqueda y selección de cliente para orden. | Commit 6186da3. |
| 2026-06-30 | Sebastián Cordero | Separación física de backend, WPF y compartido. | Commit eed8d21. |

Nota: este informe no certifica aportes de otros integrantes porque no se revisó evidencia individual suficiente en esta etapa.

# 13. Conclusiones de avance

El proyecto cuenta con una base funcional y defendible para el Equipo 5. La arquitectura por capas está implementada, la base de datos puede montarse localmente, el backend compila, el WPF compila y ya existe una separación física alineada con los entregables solicitados.

El avance más importante frente a los puntos débiles del proyecto anterior es que el manejo transaccional está localizado en una clase concreta y puede explicarse desde código. También se corrigió un riesgo importante de rúbrica al implementar búsqueda real de cliente para la orden.

Sin embargo, todavía no se debe considerar el proyecto finalizado. Las prioridades restantes son completar pruebas .http, ejecutar pruebas manuales completas del WPF, documentar evidencia de transacción y elaborar los diagramas finales con claridad suficiente para evitar observaciones de ambigüedad.